Raport z realizacji

Programu Ochrony Środowiska

dla Powiatu Brzezińskiego

Brzeziny 2008

1. Wstęp

Ochrona środowiska staje się jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi współczesna cywilizacja. Życie w przyjaźni ze środowiskiem wymaga podejmowania skutecznych działań podbudowanych gruntowną wiedzą o otaczającej nas przyrodzie i o relacjach między nią a różnymi formami aktywności człowieka.

Ustawy „Prawo ochrony środowiska” oraz „Ustawa o odpadach” nakładają na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania „Programu Ochrony Środowiska” oraz „Planu Gospodarki Odpadami”. Dla samorządu powiatowego ustawodawca określił termin opracowania w/w dokumentów na 31 grudnia 2003 r. oraz ustalił konieczność aktualizacji dokumentów w cyklu 4-letnim. Program jest opiniowany przez samorząd wojewódzki oraz przez gminy wchodzące w skład powiatu.

W dniu 27 lutego 2004r. Uchwałą Nr 100/2004 Rada Powiatu                  w Brzezinach przyjęła Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu  Brzezińskiego. Zadania ujęte w Programie Ochrony Środowiska obejmują cele krótkoterminowe (2004-2007) oraz długoterminowe (2004-2011).

Główna odpowiedzialność za realizację Programu spoczywa na Zarządzie Powiatu, który składa Radzie Powiatu raporty z wykonania Programu oraz aktualizację w cyklu 4-letnim (dopuszcza się aktualizację dokumentu w miarę zaistniałych potrzeb). Pierwszy Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Brzezińskiego powstał w 2006r. i obejmował okres od początku marca 2004r. do końca lutego 2006r. Niniejszy Raport określa jakie zadania z przewidywanych w Programie były realizowane w okresie od marca 2006r. do lutego 2008r.

Władze Powiatu pełnią w odniesieniu do Programu kilka funkcji:

- funkcja regulacyjna, na którą składają się akty prawa lokalnego – uchwały oraz decyzje administracyjne związane odpowiednio z określonymi obszarami zagadnień środowiskowych,

- funkcje wykonawcze - zadania wynikające z ustaw i zadania kontrolne,

- funkcje wspierające dla podmiotów zaangażowanych w rozwój gmin,

- funkcje kreujące - działania ukierunkowane na poprawę środowiska.

Działania priorytetowe Powiatowego Programu Ochrony Środowiska zostały zdefiniowane po przeprowadzeniu:

- analizy stanu obecnego środowiska naturalnego w powiecie

- analizy stanu infrastruktury technicznej wpływającej na środowisko

- konsultacji z samorządami gmin

Diagnoza stanu aktualnego środowiska oraz zasobów naturalnych w Powiecie Brzezińskim została sporządzona na podstawie danych państwowego monitoringu środowiska oraz danych uzyskanych w Starostwie Powiatowym 
w Brzezinach i w Urzędach Gmin wchodzących w skład Powiatu. Uwzględniono wszystkie sektory środowiska: powietrze atmosferyczne, zasoby wodne, środowisko przyrodnicze, zasoby surowców mineralnych, powierzchnię ziemi oraz stan akustyczny środowiska.

Na podstawie charakterystyki aktualnego stanu środowiska określono główne cele i kierunki działania w zakresie ochrony i racjonalnego gospodarowania środowiskiem.

Zadania zapisane w Programie Ochrony Środowiska, przewidziane do realizacji przez Zarząd Powiatu dotyczyły przede wszystkim inwestycji w zakresie:

- ochrony atmosfery (termomodernizacja budynków)

- gospodarki odpadami (selektywna zbiórka odpadów typu PET, budowa systemów zagospodarowania odpadami)

- ochrony krajobrazu i zasobów przyrody

- edukacji ekologicznej

Samorządy gminne realizowały zadania z zakresu: wodociągowania, kanalizacji, termomodernizacji budynków, modernizacji kotłowni i selektywnej zbiórki. Skalę działań inwestycyjnych warunkują możliwości finansowe powiatu oraz gmin wchodzących w skład powiatu, dlatego konieczne jest podjęcie intensywnych starań o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tych zadań. Priorytetowym zadaniem dla samorządu powiatowego są działania zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców – działanie te powinny być prowadzone w sposób ciągły.

2. Analiza porównawcza stanu środowiska

2.1. Pomiary zanieczyszczenia powietrza

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U.  Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Wojewoda co roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w celu uzyskania informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref, w tym przypadku na obszarze powiatu, w zakresie umożliwiającym:

- dokonanie klasyfikacji stref. Dokonana klasyfikacja stanowi następnie podstawę do podjęcia decyzji o potrzebie zaplanowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza w danej strefie. Na podstawie oceny jakości powietrza mogą zostać nadane danej strefie klasy równoznaczne z koniecznością podjęcia prac nad opracowaniem programów ochrony powietrza bądź wzmocnienia systemu oceny (sieci pomiarowej monitoringu powietrza),

- uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze strefy, w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz określenie wartości stężeń na tych obszarach. Informacje te są niezbędne w celu określenia obszarów wymagających podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza bądź w przypadku uznania posiadanych informacji za niewystarczające – podjęcia dodatkowych badań we wskazanych rejonach,

- wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w określonych rejonach, tj. wskazanie źródeł lub grup źródeł emisji odpowiedzialnych za zanieczyszczenie powietrza 
w danym rejonie,

- wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu powietrza.

Ocenę jakości powietrza i klasyfikacji stref przeprowadza się oddzielnie ze względu na:

- ochronę zdrowia ludzi  - i dotyczy:

  - benzenu C6H6

  - dwutlenku azotu NO2

  - dwutlenku siarki SO2

  - ołowiu Pb

  - ozonu O3

  - pyłu PM10

  - tlenku węgla CO

- ochronę  roślin - i dotyczy:

  - dwutlenku siarki SO2

  - tlenków azotu NOx

  - ozonu O3.

Po dokonaniu ocen wynikowych dla wszystkich poszczególnych substancji, ocenianej strefie nadawana zostaje klasa ogólna, równoznaczna z najmniej korzystną klasą wynikową w danej strefie.

2.1.1. Stan powietrza według danych z roku 2002

Dwutlenek siarki

Stężenia SO2 w świetle kryteriów państwowych nie stanowią zagrożenia w Powiecie Brzezińskim, a cechy rozkładu średnich rocznych wartości stężeń w mieście wykazują dużą stabilność. Ogólnie biorąc stężenia maleją od centrum ku peryferiom (zwłaszcza bez zabudowy mieszkaniowej), przy czym imisja w porze zimowej bywa 2-3 razy większa niż latem. W znacznie większych Skierniewicach średnioroczne stężenie SO2 obliczone na podstawie pomiarów „pasywnych” stężeń średnich rocznych nie przekroczyło w 2002r. 12 µg/m3. Emisja SO2 w aglomeracji Łodzi jest zbyt odległa od Brzezin aby jej wpływ na tutejszy stan imisji dał się rejestrować w drodze rutynowych pomiarów. Reasumując można ostrożnie ocenić, że jakość stężeń SO2 w Brzezinach, w 2002r. była klasy A.

W dziedzinie ochrony roślin przed nadmiernymi stężeniami SO2 szczególne znaczenie gospodarcze ma ochrona lasów iglastych w porze zimowej. Wyniki pomiarów „pasywnych” w sąsiedztwie Brzezin (Poćwiardówka – 9,2 µg/m3, Tadzin – 7,9 µg/m3) wskazują w zakresie ochrony roślin na możliwość lokalnego przekroczenia 8 µg/m3 (średnio w roku) w pobliżu osiedli w zachodniej części powiatu. We wschodniej części powiatu mogły wystąpić w 2002r. średnie roczne stężenia poniżej 8 µg/m3. Ogólnie, w dziedzinie ochrony roślin jakości stężeń SO2 ocenia się na klasę A. Wymaga to pomiarowego potwierdzenia w stanowiskach oddalonych 5 km od większych miast i osiedli.

Dwutlenek azotu

W Polsce dopuszczalny poziom NO2 dla roku wynosi Da = 40 µg/m3, a dla jednej godziny - D1 = 40 µg/m3. W odróżnieniu od stężeń SO2, imisja NO2 utrzymuje swe znaczenie dla oceny jakości powietrza. Tło pozakomunikacyjne w centrum Brzezin można oszacować na 20 µg/m3 (w centrum Skierniewic w 2002r. zmierzono średnie stężenie roczne  NO2 = 22 µg/m3 jako tło z niewielkim udziałem imisji komunikacyjnej z pobocznych ulic, co wskazuje na klasę A). Przekroczenia wartości dopuszczalnych mogą wystąpić praktycznie tylko przy ulicach tranzytowych z dużym natężeniem ruch pojazdów.

Bez dokładnego rozpoznania natężenia ruchu i topografii trasy trudno jest wskazać miejsca stężeń maksymalnych zwłaszcza, że największe komunikacyjne stężenia NO2 mogą oscylować z roku na rok wokół jakiejś wartości i miejsca. Pomiary „pasywne” przy trasach wylotowych w Łodzi wskazują na przewyższenie wartości średnich rocznych stężeń tła o ok. 20 µg/m3. Szacując, że w Brzezinach przewyższenia te osiągają do 12 µg/m3, w ocenie wstępnej, w 5-leciu 1997 – 2001 przyjęto klasę II. Wymaga to potwierdzenia przy pomocy pomiarów przy ulicach tranzytowych.

Badania przeprowadzone w Łodzi i Piotrkowie Tryb. wskazują na występowania największych stężeń średnich godzinnych najczęściej w porze rannej (godziny 6 – 8) i potem po zachodzie słońca. W święta stężenia NO2 są wyraźnie mniejsze niż w dni robocze.

Ogólnie biorąc, średnie roczne stężenia NO2 zmniejszają się wraz z odległością od centrum miasta do około 8 – 12 µg/m3 na obszarach wiejskich. W sąsiedztwie Brzezin w Poćwiardówce zmierzono w 2002r. metodą „pasywną” wartość 12,6 µg/m3, a w Tadzinie – 14,2 µg/m3. Ze względu na mały udział innych tlenków azotu na terenach wiejskich, z punktu widzenia ochrony roślin klasyfikuje to jakość powietrza w zakresie III i A klasy.

Ozon

W województwie łódzkim prowadzono dotąd pomiary stężeń ozonu tylko w Łodzi i Piotrkowie Tryb. Przyjęto, że w 5-leciu 1997 – 2001 występowały stężenia w klasie I w całym kraju. Największe stężenia występują w godzinach południowych, ponieważ stężenia ozonu rosną wraz z natężeniem promieniowania słonecznego. Najmniejsze są zimą.

W ciągu tygodnia największe stężenia w miastach występują w dni wolne od pracy, zwłaszcza świąteczne, czemu towarzyszy obniżenie stężeń NO2. W centrum Łodzi zmierzono stężenia ozonu mniejsze niż na zachodnich peryferiach Piotrkowa Trybunalskiego.

Tlenek węgla

Poprzez analogie z wynikami pomiarów w innych miejscowościach można oszacować, że średnioroczne stężenia CO w śródmieściu Brzezin, poza głównymi trasami, osiągały ok. 600 µg/m3. Przy jezdniach ulic i szos stężenia CO są znacznie większe i mogą przekraczać 1000 µg/m3, zwłaszcza przed kilku skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną.

W przebiegu dobowym stężenia zmieniają się podobnie jak wartość stężeń NO2. Ocenia się, że jakość powietrza pod względem stężeń CO w Brzezinach mieściła się w A klasie (w 5-leciu 1997 – 2001 w II klasie).

Benzen

Klasę jakości powietrza w zakresie stężeń benzenu w Brzezinach ocenia się jako A (w 5-leciu 1997 – 2001 klasa II) na terenach poza jezdniami. Wzdłuż jezdni z ruchem tranzytowym ocena ta może okazać się zaniżona i wymaga weryfikacji przy pomoce pomiarów „pasywnych”.

Imisja zanieczyszczeń pyłowych

Wielkość imisji zanieczyszczeń pyłowych w Powiecie Brzezińskim była monitorowana w 2002 roku w zakresie pyłu zawieszonego BS, na jednym stanowisku pomiarowym, obsługiwanym przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach. Wyniki pomiarów stężenia pyłu zawieszonego wykonywanych metodą reflektometryczną (BS) przez zaczernienie filtra na stacji pomiarowej przy ul. Reformackiej 3 nie są miarodajne dla oceny stanu zanieczyszczenia powietrza. Metoda ta była dotąd szeroko stosowana w Polsce. Przybliżoną wartość stężenia pyłu PM10 w obszarze największych wartości stężenia w powiecie (śródmieście Brzezin) określono na podstawie pomiarów w miejscowościach o podobnej wielkości i strukturze emisji. Ocenę jakości powietrza oparto na ogólnym stosunku wartości stężenia mierzonego metodą reflektometryczną (BS), do wartości uzyskanych z pomiarów metodą wagową z separacją frakcji poniżej 10 µm (PM10). Średni stosunek wartości średniodobowych pyłu BS, do wartości stężenia pyłu PM10 wynosi 1 : 1,5. Wynika z tego, że uzyskiwane wyniki pomiarów stężenia pyłu BS są zaniżone i trzeba stosować wspomniany przelicznik do średniodobowych wartości stężenia pyłu.

W wyniku przeprowadzonych obliczeń i znajomości ogólnych tendencji rozkładu przestrzennego stężenia pyłu oraz analogii z podobnymi obszarami posiadającymi wiarygodne wyniki pomiarów, określono przybliżoną wartość średniorocznego stężenia pyłu PM10 dla śródmieścia Brzezin, wynoszące 40 µg/m3 (tj. 100% poziomu dopuszczalnego). Należy zauważyć, że znaczący udział w emisji pyłu obok emisji z energetycznego spalania paliw ma również wtórna emisja pyłu związana z dużym natężeniem ruchu drogowego (wtórne wzniecanie pyłu z nawierzchni ulic, poboczy i chodników przez pojazdy). W obrębie śródmieścia Brzezin, znajdującego się pod wpływem dużego natężenia ruchu drogowego, przy głównych trasach tranzytowych (zwłaszcza na zabudowanych odcinkach ulic) należy spodziewać się znacznych wartości stężenia pyłu zawieszonego PM10, związanych z nakładaniem się wpływu emisji komunikacyjnej (z silników przejeżdżających pojazdów i ścieraniem się materiałów eksploatacyjnych) oraz związanej z nią wtórnej emisji pyłu, na ogólne tło miejskie zapylenia powietrza. W ramach emisji komunikacyjnej szczególnie uciążliwe dla jakości powietrza są pojazdy ciężarowe, emitujące jednostkowo większe ilości pyłu w spalinach oraz wzniecające większe ilości pyłu ze względu na gabaryty pojazdu.

2.1.2. Aktualny stan powietrza

W poniższych tabelach przedstawiono wyniki klasyfikacji w 2006 r. strefy Powiat Brzeziński dla poszczególnych zanieczyszczeń powietrza pod kątem ochrony zdrowia oraz ochrony roślin.

Wynikowe klasy strefy POWIAT BRZEZIŃSKI dla poszczególnych 
zanieczyszczeń oraz klasa ogólna strefy, uzyskane w ocenie rocznej 
(OR) dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu 
ochrony zdrowia w 2006 r.

| Nazwa strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy | Klasa ogólna |
| --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | PM10 | Pb | C6H6 | CO | O3 | strefy |
| Powiat brzeziński | A | B | C | A | A | A | C | C |

Źródło: WIOŚ Łódź

Wynikowe klasy strefy POWIAT BRZEZIŃSKI dla poszczególnych  zanieczyszczeń oraz klasa ogólna strefy, uzyskane w ocenie rocznej  (OR) dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin w 2006 r.

| Nazwa strefy/powiatu | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy | Klasa ogólna strefy |
| --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | O3 |  |
| brzeziński | A | A | A | A |

Źródło: WIOŚ Łódź

Jak wynika z Informacji o stanie środowiska w powiecie brzezińskim w 2006 r.

(WIOS Łódź 2006) teren powiatu oraz cały obszar województwa łódzkiego (za wyjątkiem miasta Piotrkowa Trybunalskiego), ze względu na ponadnormatywny poziom imisji ozonu (ze względu na ochronę zdrowia), zaklasyfikowany został do klasy C - wymagającej wdrożenia programu ochrony powietrza. Na podstawie wyników pomiarów ze wszystkich 4 stacji pomiaru stężenia ozonu, zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz na podstawie wiedzy 
o wielkoobszarowym charakterze zjawisk związanych z występowaniem smogu fotochemicznego określono, że przypadki przekroczenia wartości kryterialnej imisji ozonu występowały najprawdopodobniej na prawie całym obszarze województwa.

2.1.3. Wnioski

W 2006r. w wyniku rocznej oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref w województwie łódzkim, strefie brzezińskiej w klasyfikacji jednostkowej w zakresie pyłu PM 10 i ozonu O3 (a co za tym idzie również w klasyfikacji ogólnej) nadano klasę C.

W 2007 r. został wykonany „Program ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego: powiatu sieradzkiego, zduńskowolskiego, wieluńskiego i brzezińskiego, tom IV strefa powiat brzeziński”. Program powstał w związku z przekroczeniem parametrów dopuszczalnych jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10.

Podstawowym dokumentem wskazującym na konieczność wykonania naprawczego programu ochrony powietrza w strefie powiatu brzezińskiego w zakresie zanieczyszczeń PM10 była ocena bieżąca stanu zanieczyszczenia powietrza w strefach (powiatach) województwa łódzkiego za 2006 rok, wykonana przez WIOŚ w Łodzi.

Naprawczy program Ochrony Powietrza koncentruje się na istotnych powodach

występowania przekroczeń zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 oraz na znalezieniu skutecznych i możliwych do zrealizowania działań, których wdrożenie spowoduje obniżenie poziomu zanieczyszczeń co najmniej do poziomu dopuszczalnego. Głównym celem sporządzenia naprawczego programu ochrony powietrza jest przywrócenie naruszonych standardów jakości powietrza, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz poprawa atrakcyjności miast.

2.2 Pomiar hałasu

Wymogi ochrony środowiska oraz standardy jego jakości w zakresie oddziaływań akustycznych ustala ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Rozporządzenie to określa m.in. dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeq D, LAeq N dla terenów o różnym przeznaczeniu. Do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska zastosowanie mają dwa ostatnie z ww. wskaźników, odnoszące się do pory dnia (LAeq D) i nocy (LAeq N).

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby przedstawia poniższa tabela

| Lp. | Rodzaj terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe1) | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |
|  |  | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży2) c) Tereny domów opieki społecznej d) Tereny szpitali w miastach | 55 | 50 | 50 | 40 |
| 3 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2) d) Tereny mieszkaniowo-usługowe | 60 | 50 | 55 | 45 |
| 4 | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców3) | 65 | 55 | 55 | 45 |

Objaśnienia:

1)   Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.

2)   W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

3)   Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Hałas -  jest to dźwięk określany jako szkodliwy, uciążliwy lub przeszkadzający w danych warunkach (zależy od fizycznych parametrów dźwięku, od nastawienia odbiorcy). Stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia środowiska, wzrastające w ostatnich latach w związku z rozwojem komunikacji, uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją.

Odczuwany jest przez mieszkańców jako jeden z najbardziej uciążliwych czynników wpływających ujemnie na środowisko i samopoczucie. Hałas wywołuje zmęczenie, złe samopoczucie, utrudnia wypoczynek, może prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty słuchu. Ponadto powoduje poważne zmiany psychosomatyczne, jak np. zagrożenie nadciśnieniem czy  zaburzenia nerwowe.

2.2.1. Pomiar hałasu według danych z roku 2002

Wyniki pomiarów hałasu drogowego,  2002r. – pora dzienna.

| Nr punktu pomiarowego | Lokalizacja | Średnia ilość pojazdów [szt./h] | Poziom hałasu LEQ [dBA] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | osobowe | ciężarowe | autobusy | razem |  |
| 1. | ul. Reformacka | 869 | 249 | 13 | 1131 | 73,3 |
| 2. | ul.Sienkiewicza | 875 | 207 | 14 | 1096 | 73,0 |
| 3. | ul. Waryńskiego | 190 | 73 | 6 | 269 | 69,7 |
| 4. | ul. Kościuszki | 632 | 202 | 15 | 849 | 72,3 |
| 5. | ul. Wojska Polskiego | 356 | 66 | 6 | 428 | 69,1 |
| 6. | ul. Okrzei | 302 | 79 | 4 | 358 | 69,6 |
| 7. | ul. Modrzewskiego | 316 | 59 | 3 | 378 | 67,0 |
| 8. | ul. Moniuszki | 65 | 12 | 1 | 78 | 60,6 |
| 9. | ul. Świętej Anny | 98 | 30 | 1 | 129 | 65,7 |
| 10. | Jedności Narodowej | 751 | 210 | 15 | 976 | 70,1 |

Wyniki pomiarów hałasu drogowego,  2002r. – pora nocna.

| Nr punktu pomiarowego | Lokalizacja | Średnia ilość pojazdów [szt./h] | Poziom hałasu LEQ [dBA] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | osobowe | ciężarowe | autobusy | razem |  |
| 1. | ul. Reformacka | 139 | 59 | 1 | 199 | 71,3 |
| 2. | ul.Sienkiewicza | 104 | 50 | 2 | 156 | 68,7 |
| 3. | ul. Waryńskiego | 35 | 9 | 1 | 45 | 63,1 |
| 4. | ul. Kościuszki | 100 | 57 | 2 | 159 | 67,9 |
| 5. | ul. Wojska Polskiego | 55 | 13 | 1 | 69 | 69,1 |
| 6. | ul. Okrzei | 40 | 16 | - | 56 | 64,7 |
| 7. | Jedności Narodowej | 154 | 65 | 2 | 221 | 63,6 |

W oparciu o wykonane pomiary zostały wyliczone równoważne poziomy dźwięku (dla obszarów objętych pomiarami):

- pora dzienna	70.2 dB,

- pora nocna	67,8 dB.

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego dopuszczalny poziom hałasu wynosi 60 dB(A) w porze dziennej i 50 dB(A) w porze nocnej wobec czego występują przekroczenia dopuszczalnych norm w wielkości 10.2 dB(A) w porze dziennej i 17.8 dB(A) w porze nocnej.

W podsumowaniu omówienia wyników pomiarów stwierdza się, że:

- tylko w jednym punkcie pomiarowym – przy ulicy Moniuszki – występował hałas poniżej 63 dB tj. kwalifikujący się w przedziale o małej lub średniej uciążliwości,

- najwyższe wartości hałasu równoważnego w porze dziennej stwierdzono przy ulicach Reformackiej, Sienkiewicza, Kościuszki i Placu Jedności Narodowej; poziomy dźwięku kwalifikowano w przedziale bardzo dużej uciążliwości,

- najwyższe wartości hałasu równoważnego w porze nocnej stwierdzono przy ulicy Reformackiej; poziomy dźwięku kwalifikowano w przedziale bardzo dużej uciążliwości.

Hałas motoryzacyjny występujący na terenie Brzezin należy uznać za ponadnormatywny i kwalifikujący klimat akustyczny miasta jako uciążliwy dla mieszkańców. Niewątpliwie dodatkową uciążliwość stanowi ciągłość jego występowania, zwłaszcza w ciągu dnia.

2.2.2. Aktualne pomiary hałasu

Na terenie województwa łódzkiego badania w zakresie klimatu akustycznego przeprowadza WIOŚ w Łodzi. Pomiary prowadzone są punktowo, w wybranych miastach i innych miejscach województwa - punktach pomiarowych, które lokalizowano przy szlakach komunikacyjnych.

Najbardziej uciążliwym źródłem hałasu na obszarze powiatu brzezińskiego jest komunikacja drogowa. Szczególnie duże natężenie ruchu pojazdów występuje na drodze krajowej nr 72. Z uwagi na zwiększającą się liczbę pojazdów mechanicznych natężenie hałasu stale rośnie i nadal będzie stopniowo wzrastać. Należy jednak podkreślić, że wzrost natężenia hałasu nie jest wprost proporcjonalny do wzrostu natężenia ruchu samochodowego i rośnie wolniej. Wynika to głównie z poprawy jakości użytkowanych samochodów.

W związku z faktem, iż w powiece brzezińskim brak jest aglomeracji o liczbie mieszkańców liczącej ponad 100 tysięcy, a żadnej z dróg powiatowych nie można zaliczyć do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach nie są prowadzone badania w zakresie klimatu akustycznego na terenie powiatu.

Hałas przemysłowy nie stwarza problemów mieszkańcom powiatu.

2.2.3. Wnioski

Najbardziej uciążliwym źródłem hałasu na obszarze powiatu brzezińskiego jest komunikacja drogowa. Szczególnie duże natężenie ruchu pojazdów występuje na drogach:

- krajowej nr 72 w ciągu ulicy Sienkiewicza, Reformackiej, Plac Jedności Narodowej, Kościuszki i Łódzkiej;

- wojewódzkich: nr 708 do Strykowa (ul. Waryńskiego) i nr 715 do Koluszek (ul. Okrzei).

Z uwagi na zwiększającą się liczbę pojazdów mechanicznych natężenie hałasu stale rośnie i nadal będzie stopniowo wzrastać. Należy jednak podkreślić, że wzrost natężenia hałasu nie jest wprost proporcjonalny do wzrostu natężenia ruchu samochodowego i rośnie wolniej. Wynika to głównie z poprawy jakości użytkowanych samochodów.

W związku z faktem, iż w powiece brzezińskim brak jest aglomeracji o liczbie mieszkańców liczącej ponad 100 tysięcy, a żadnej z dróg powiatowych nie można zaliczyć do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach nie są prowadzone badania w zakresie klimatu akustycznego na terenie powiatu.

Hałas przemysłowy nie stwarza problemów mieszkańcom powiatu.

2.3. Wody powierzchniowe

Na terenie powiatu mają początek małe rzeki i strumienie, które spełniają ważną rolę w rolnictwie dla regulacji stosunków wodnych w glebie i służą polepszeniu jej zdolności produkcyjnej.

Do większych rzek powiatu należą rzeki: Mroga, Rawka, Mrożyca, Niwka, Rawka-Rewica.

Mroga – jest prawostronnym dopływem Bzury i ma swój początek w rejonie wsi Gałkówek-Adamów na południowy zachód od miasta Brzeziny. Mroga przepływa początkowo przez gminę Brzeziny w kierunku wschodnim, następnie skręca w kierunku północnym płynąc przez tereny rolnicze gmin Rogów i Dmosin, łącznie ma długość 39,05 km. Na rzece, zwłaszcza w jej początkowym biegu zlokalizowane są liczne niewielkie sztuczne zbiorniki retencyjne pełniące również funkcje rekreacyjne. Zbiorniki zlokalizowane są, śledząc kolejno wzdłuż biegu rzeki, we wsiach Bogdanka, Rochna, Lisowice, Praga, Rogów i Kołacin.

Rzeka Mroga posiada liczne dopływy, spośród których do najważniejszych należy zaliczyć Mrożycę oraz liczne cieki bez nazw.

Mrożyca – druga co do długości rzeka Powiatu brzezińskiego, bierze swój początek na obszarze przylegającym do południowego zachodu do granic miasta Brzeziny. Rzeka przepływa przez powiat na długości 14,9 km, płynąc w kierunku północnym przez gminy Brzeziny i Dmosin. Na odcinku ok. 9 km stanowi zachodnią granicę gminy Dmosin z gminą Stryków.

Rzeka posiada niewielką głębokość i szerokość, przez co jest mało przydatna do celów rekreacyjnych. Jedynie w Brzezinach, po południowej stronie ulicy Kościuszki, na terenie parku miejskiego tworzy duże rozlewisko – staw miejski. Rzeka posiada liczne bezimienne dopływy, głównie lewobrzeżne, które przez większą część roku wysychają.

Rawka – stanowi prawostronny dopływ rzeki Bzury. Przez teren powiatu płynie na odcinku długości 8,1 km w kierunku wschodnim. Są to tereny rolnicze, bez zakładów przemysłowych, dzięki czemu wody rzeki są stosunkowo czyste.

Rzeka Rawka od źródeł do ujścia wraz ze starorzeczami i fragmentami dopływów została ustanowiona w roku 1983 rezerwatem wodnym, ze względu na naturalnie występujące, mało zmienione siedliska flory i fauny wodnej.

Na rzece Rawce i jej dopływach zlokalizowane są liczne zbiorniki wodne i stawy rybne mające znaczenie głównie gospodarcze dla potrzeb rolnictwa.

Rawka-Rewica – prawostronny dopływ Rawki, wpada do niej na granicy gminy Jeżów, po przepłynięciu 9,5 km w granicach powiatu brzezińskiego.

Niwka – przepływa przez północną część gminy Jeżów.  Jest prawostronnym dopływem Łupi-Skierniewkin. Niwka płynie przez teren powiatu na docinku 
4,0 km. Na długości 3000 m rzeka jest uregulowana.

2.3.1. Stan wód powierzchniowych według danych z roku 2002

Czystość wód powierzchniowych na terenie Powiatu Brzezińskiego kontrolowana była przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi w trzech punktach pomiarowo-kontrolnych:

- na rzece Mrodze, w miejscowości Lisowice w 53,4 km rzeki,

- na rzece Mrodze, w miejscowości Dmosin, w 30,7 km rzeki,

- na rzece Mrożycy, w miejscowości Tadzin, w 22,0 km rzeki.

Ostatnie publikowane wyniki badań pochodzą  z roku 2000. Pozwalają one stwierdzić, że w tym okresie rzeka Mroga spełniała warunki III klasy czystości wód, natomiast rzeka Mrożyca nie odpowiadała żadnej z podstawowych klas czystości.

Wskaźnikami, które najczęściej przekraczały poziom normatywny III klasy czystości były substancje biogenne azotowe i fosforowe oraz miano Coli typu fekalnego.

2.3.2. Aktualny stan wód powierzchniowych

Wyniki oceny jakości wód poszczególnych rzek na obszarze powiatu w monitoringu diagnostycznym przedstawiają się następująco:

Wskaźniki decydujące o klasyfikacji rzeki Mroga w 2006 r.

| Nazwa ppk | Nr ppk | Wskaźnik decydujący o klasie czystości | Jednostka | Stężenie | Stwierdzona klasa czystości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min. | max. | średnie |  |
| Tworzyjanki | B23 | Barwa BZT5 ChZT-Cr OWO Azot Kjeldahla Zasadowość ogólna chlorofil „a” Lb. b. coli fek. Og. lb. b. coli | mg Pt/l mg O2/l mg O2/l mg C/l mg N/l mg CaCO3/l µg/l n/100 ml n/100 ml | 11 1,00 4,62 1,00 0,42 12,00 1,20 50 50 | 23 9,90 55,50 15,80 2,30 141,00 220,00 70000 70000 | 16 5,91 26,83 4,89 1,45 207,00 85,30 6686 6701 | IV |
| Dmosin | B24 | Barwa zawiesina ogólna ChZT-Cr OWO Lb. b. coli fek. Og. lb. b. coli | mg Pt/l mg/l mg O2/l mg C/l n/100 ml n/100 ml | 5 8,00 10,80 1,60 230 230 | 32 58,00 33,40 18,20 6200 24000 | 15 26,18 17,83 5,96 2529 4995 | IV |

Źródło: WIOS Łódź : dane za 2006 r.

Wskaźniki decydujące o klasyfikacji rzeki Mrożyca w 2006 r.

| Nazwa ppk | Nr ppk | Wskaźnik decydujący o klasie czystości | Jednostka | Stężenie | Stwierdzona klasa czystości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min. | max. | średnie |  |
| Tadzin | B29 | Barwa zawiesina ogólna BZT5 ChZT-Mn ChZt-Cr OWO Amoniak Azot Kjeldahla Azotyny Azot ogólny Fosforany Fosfor ogólny Lb. b. coli fek. Og. lb. b. coli | mg Pt/l mg/l mg O2/l mg O2/l mg O2/l mg C/l mg NH4/l mg N/l mg NO2/l mg N/l mg PO4/l mg P/l n/100 ml n/100 ml | 7 6,00 4,20 4,73 12,20 1,00 0,45 1,91 0,12 4,50 0,27 0,43 6200 24000 | 36 155,00 39,80 20,90 127,00 18,40 7,06 9,32 0,68 11,30 2,42 1,36 130000 700000 | 17 49,24 9,60 8,37 37,96 7,37 3,33 4,48 0,32 6,90 1,13 0,81 49018 128000 | V |

Źródło: WIOS Łódź : dane za 2006 r.

W badanych ppk w 2006 r. na terenie powiatu brzezińskiego w ramach monitoringu diagnostycznego stwierdzono wody:

- IV klasy (niezadowalającej czystości) – rzeka Mroga

- V klasy (złej jakości) – rzeka Mrożyca

Żadna z rzek monitorowanych pod kątem przeznaczenia wód do bytowania ryb karpiowatych nie spełniała wszystkich określonych wymagań.

W 2007 r. na terenie powiatu brzezińskiego nie prowadzono monitoringu wód powierzchniowych.

2.3.3. Wnioski

Jakość wód powierzchniowych na terenie powiatu brzezińskiego nie jest zadowalająca - dominują wody o niskiej jakości. Z powyższych analiz jakości wód przedstawionych w pierwszej edycji Programu Ochrony Środowiska i stanu aktualnego wynika, że stan wód nie ulega polepszeniu. Stanowi to poważny problem przy ich wykorzystaniu dla celów gospodarczych i rekreacyjnych. Powoduje ograniczenia przy ujmowaniu wód dla celów technologicznych jak również przy ich wykorzystaniu rekreacyjnym.

Głównymi źródłami zanieczyszczenia wód powierzchniowych, wpływających na  ich jakość są:

- nieoczyszczone lub niedostatecznie oczyszczone ścieki komunalne
 i przemysłowe,

- ścieki z gospodarstw wiejskich posiadających wodociągi a pozbawionych oczyszczalni,

- ścieki opadowe i spływy powierzchniowe,

- środki chemiczne (sztuczne nawozy, środki ochrony roślin).

2.4. Wody podziemne

Na terenie powiatu występują trzy piętra wodonośne:

- Czwartorzędowe

- Trzeciorzędowe (lokalne Kołacin)

- Jurajskie

Wody podziemne występujące w pokrywie utworów czwartorzędowych, stanowią podstawowe użytkowe piętro wodonośne. Lokalnie posiada ono znaczną miąższość, dochodzącą do kilkudziesięciu metrów. Stwierdzono jedną, rzadziej dwie warstwy wodonośne, które są przedzielone utworami nieprzepuszczalnymi.

Wody czwartorzędowe mogą być ujmowane na głębokości od 20 -40 m n.p.m. i cechują się wydajnością od 30 do 70 m3/h. Jakość wód poziemnych jest dobra. Zawartość w wodach żelaza ogólnego i jonu manganu jest pochodzenia neogenicznego i przekracza stężenia określone w przepisach sanitarnych dotyczących wód pitnych i przemysłowych.

Jurajskie piętro wodonośne obok pietra czwartorzędowego ma największe znaczenie praktyczne. Tworzą je głównie spękane i kawerniste utwory węglanowe. Wody jurajskie znajdują się pod dużym ciśnieniem hydrostatycznym. Średnia głębokość ujęć wynosi 200m a wydajność ok. 100 m3/h. Ośrodki hydrogeologiczne mają charakter szczelinowo-krasowy i wykazują niski stopień odporności naturalnej na zanieczyszczenie. Wody górno jurajskie mają przeciętnie odczyn obojętny, są dość twarde, o przewadze twardości węglanowej.

Na terenie powiatu brzezińskiego badania jakości wód podziemnych prowadzone są  przez:

- Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie w ramach krajowego monitoringu wód podziemnych,

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi – Delegaturę w Skierniewicach w ramach monitoringu regionalnego.

2.4.1. Stan wód podziemnych według danych z roku 2002

W ramach monitoringu regionalnego w latach 1998 ÷2002 na terenie Powiatu Brzezińskiego badano łącznie 7 studni, których wykaz przedstawiono w poniższej tabeli.

Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach sieci monitoringu regionalnego na terenie Powiatu Brzezińskiego w latach 1998-2002

| Lp | Lokalizacja otworu badawczego | Typ warstwy wodonośnej | Stratygrafia | Klasyfikacja wód |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Gmina Brzeziny |
| 1. | Brzeziny ZUK - Studnia L-III | W | Q | Ib | Ib |  | Ib | Ib |
| 2. | Brzeziny baz PPKS | W | Q | Ib | II | Ib | - | Ib |
| 3. | Jaroszki - wodociąg wiejski - Studnia nr 2 | W | J | Ib | II | - | - | - |
| Gmina Jeżów |
| 4. | Jeżów - wodociąg wiejski - Studnia nr 2 | W | Q | Ib | Ib | - | - | II |
| Gmina Rogów |
| 5. | Olsza wodociąg wiejski - Studnia nr 1 | W | J | Ib | Ib | Ib | - | - |
| 6. | Olsza wodociąg wiejski - Studnia nr 2 | W | Q | Ib | II | III | - | - |
| 7. | SGGW w Warszawie Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie | W | J | Ib | - | - | - | II |

2.4.2. Aktualny stan wód podziemnych

Na obszarze powiatu znajdują się punkty należące do sieci monitoringu regionalnego jakości wód podziemnych. Ich usytuowanie przedstawia tabela.

Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach sieci monitoringu regionalnego na terenie powiatu brzezińskiego w  2007 r.

| nr punktu | miejscowość | rodzaj wód | stratygrafia | nr zbiornika GZWP | Klasa czys- tości | Wskaźniki decydujące o klasie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Brzeziny | W | J | 403,404 | III | Żelazo – 0,673 mg Fe/l |
| 9 | Rogów | W | J | 403 | II | Przewodność w 20°C- 626 [uS/cm];, Fosforany- 0,12 mg PO4/l;, Siarczany- 50 mg SO4/l;, Wapń- 96,8 mg Ca/l;, Żelazo- 0,37 mg Fe/l;, Mangan- 0,188 mg Mn/l; |
| 10 | Dmosin | W | Q | - | II | Przewodność w 20°C- 432 [uS/cm];, Amoniak- 0,15 mg NH4/l;, Fosforany- 0,21 mg PO4/l;, Siarczany- 32,9 mg SO4/l;, Wapń- 65 mg Ca/l;, Żelazo- 0,423 mg Fe/l;, Mangan- 0,09 mg Mn/l;, Miedź- 0,023 mg Cu/l; |

Źródło: WIOŚ Łódź (wyniki monitoringu za 2007 r.)

2.4.3. Wnioski

Według badań WIOŚ przeprowadzonych w 2007r., wody podziemne mieściły się w II i III klasie jakości, czyli są to wody dobrej i zadowalającej jakości, spełniające wymogi dla wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi.

3. Analiza stanu infrastruktury chroniącej środowisko

# Podstawowe dane dotyczące infrastruktury technicznej na terenie powiatu brzezińskiego przedstawiają poniższe zestawienia:

# Stan sieci wodociągowej

| Lp. | Gmina | Sieć wodociągowa w km | Liczba przyłączy |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rok 2002 | Rok 2006 | Rok 2002 | Rok 2006 |
| 1 | Miasto Brzeziny | 46,6 | 50,1 | 818 | 1 480 |
| 2 | Brzeziny | 107,8 | 110,0 | 1 613 | 1 570 |
| 3 | Dmosin | 113,6 | 120,7 | 1 305 | 1 423 |
| 4 | Jeżów | 55,5 | 58,0 | 941 | 960 |
| 5 | Rogów | 74,9 | 72,9 | 1 230 | 1 277 |
|  | Razem powiat | 398,4 | 411,7 | 5 907 | 6 710 |

*Urząd Statystyczny w Łodzi – Bank Danych Regionalnych

Stan sieci kanalizacyjnej

| Lp. | Gmina | Sieć kanalizacyjna w km | Liczba przyłączy |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rok 2002 | Rok 2006 | Rok 2002 | Rok 2006 |
| 1 | Miasto Brzeziny | 14,9 | 16,3 | 430 | 1 088 |
| 2 | Brzeziny | - | - | - | - |
| 3 | Dmosin | - | - | - | - |
| 4 | Jeżów | - | - | - | - |
| 5 | Rogów | 1,3 | 1,0 | 15 | 7 |
|  | Razem powiat | 16,2 | 17,3 | 445 | 1 095 |

*Urząd Statystyczny w Łodzi – Bank Danych Regionalnych

Jak wynika z powyższego zestawienia w 2006 roku, w porównaniu do roku 2002 długość sieci wodociągowej wzrosła o 13,3 km, natomiast sieci kanalizacyjnej  o 1,1 km.

Powiat brzeziński ma dobrze rozwiniętą sieć zbiorczych wodociągów - według danych GUS  (stan na koniec 2006 r.) na terenie powiatu sieć wodociągowa wynosiła 411,7 km.

Wytwarzane ścieki oczyszczane są w powiecie brzezińskim w 1 komunalnej oczyszczalniach ścieków w Brzezinach.

4. Cele i zadania zapisane w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska.

W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego określono konstruktywne działania zmierzające do poprawy w zakresie ochrony środowiska poprzez przedstawienie celów długo-i krótkoterminowych.

Cele, działania i konkretne zadania dla rozwoju powiatu w Programie określono w odniesieniu do elementów środowiska:

- zasobów przyrody,

- surowców mineralnych,

- powietrza, z uwzględnieniem zanieczyszczenia, hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym,

- wód powierzchniowych i podziemnych,

- zasobów leśnych,

a także w odniesieniu do gospodarki odpadami, zagrożenia awariami przemysłowymi i  edukacji ekologicznej.

4.1. Ochrona przyrody

Za najważniejsze cele ochrony przyrody uznaje się:

- ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej na całym terenie powiatu,

- dalszy rozwój systemu obszarów chronionych, obszarów letniskowych oraz obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych.

Do działań priorytetowymi na rzecz realizacji ww. celów, które należy wykonać w latach 2003–2006 zalicza się:

- wdrożenie instrumentów służących ekologizacji polityki rolnej (programy rolno-środowiskowe);

- uwzględnienie ustaleń planów ochrony parków i rezerwatów, ekofizjografii i inwentaryzacji przyrodniczych w opracowaniach planistycznych.

Zadaniami, które należy wykonać w perspektywie do 2010 roku są:

- renaturalizacja i poprawa stanu cennych przyrodniczo ekosystemów i siedlisk;

- rozwój prac inwentaryzacyjno-badawczych w zakresie rozpoznania walorów przyrodniczych powiatu;

- podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa;

- rozbudowa infrastruktury technicznej i małej infrastruktury turystycznej, służącej ochronie przyrody na styku z turystyką masową;

- odpowiednie eksponowanie i zagospodarowanie walorów przyrodniczych i kulturowych bez uszczerbku dla środowiska;

- zorganizowanie punktów informacji turystyczno-środowiskowej.

4.2. Surowce mineralne

W trosce o zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu oraz mając na uwadze aktualny stan środowiska zmienionego w wyniku eksploatacji złóż, przyjmuje się strategię działań:

- oszczędne i racjonalne korzystanie z zasobów oraz zminimalizowanie niekorzystnych skutków eksploatacji

- poprawę stanu środowiska zmienionego w wyniku działalności wydobywczej

- ochrona obszarów perspektywicznych występowania surowców mineralnych oraz kontynuacja i rozszerzenie prac poszukiwawczych

Realizacja celów długo jak i krótkoterminowych obejmuje następujące kierunki działań:

  - niepodejmowanie wydobycia, jeśli możliwe jest znalezienie substytutu danego surowca,

  - nie tworzenia nowych obszarów koncentracji wydobycia poza już istniejącymi,

  - sukcesywna rekultywacja terenów poeksploatacyjnych,

  - rekultywację terenów poeksploatacyjnych,

  - wszechstronne wykorzystanie kopalin (kopaliny głównej oraz nadkładu),

  - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa eksploatacji w odniesieniu do obszarów zamieszkałych, atrakcyjnych turystycznie, o wysokich walorach przyrodniczych i rolniczych,

  - stałe monitorowanie wpływu eksploatacji kopalin na środowisko oraz stanu wykorzystania zasobów surowców,

  - nielokalizowanie na obszarach udokumentowanych złóż inwestycji niezwiązanych z działalnością górniczą (uwzględnienie tych terenów w gminnych studiach uwarunkowań i planach zagospodarowania przestrzennego),

  - otwartość terenów złóż dla potencjalnych inwestorów, obejmująca przygotowanie planistyczne terenów, wyłączenie ich z użytkowania rolniczego, a także dostępność pod względem własnościowym,

  - kontynuowanie prac w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin,

  - unikanie eksploatacji poniżej zwierciadła wód gruntowych,

  - likwidacja nielegalnego wydobycia kopalin na potrzeby lokalne,

  - wprowadzenie zieleni osłonowej, izolującej przyrodniczo i wizualnie tereny wydobycia,

  - stosowanie w zakładach wydobywczych i przeróbczych urządzeń ochrony środowiska i sukcesywnej ich modernizacji (szczególnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza i przed hałasem),

  - egzekwowanie wymogu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych złóż kopalin.

4.3. Powietrze atmosferyczne

Nadrzędnym celem polityki powiatu będzie:

- dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego

- spełnienie wymagań ustawodawstwa unijnego w tym zakresie

Najpilniejszymi działaniami na rzecz realizacji ww. celów, które należy wykonać w latach 2003–2006 będzie:

  - ostateczne wdrożenie w życie zapisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz aktów wykonawczych;

  - instalowanie nowych i modernizacja istniejących urządzeń służących redukcji zanieczyszczeń powietrza;

  - termorenowacja budynków;

  - polepszenie stanu technicznego pojazdów;

  - tworzenie w miastach warunków dla zwiększenia udziału w przewozach pasażerskich transportu publicznego oraz kontynuacja modernizacji taboru komunikacji miejskiej.

Zadaniami, które należy wykonać w perspektywie do 2010 roku są:

- systematyczne wprowadzanie nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii oraz modernizacja układów technologicznych;

- likwidacja istniejących źródeł niskiej emisji, szczególnie w miejscowościach uzdrowiskowych (letniskowych) i obszarach przewidzianych do rozwoju turystyki lub agroturystyki;

- kontynuacja zamiany systemu ogrzewania węglowego na ogrzewanie „przyjazne środowisku” (gazowe, olejowe, alternatywne);

- zamiana wyeksploatowanych, nieefektywnych kotłów węglowych na kotły energooszczędne i niskoemisyjne;

- rozbudowa sieci gazowej i przyłączanie do niej nowych odbiorców;

- zwiększenie produkcji energii z odnawialnych zasobów energetycznych;

- wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasta, poprzez budowę obwodnic dla miast o największym natężeniu tego ruchu;

- poprawa stanu nawierzchni dróg;

- wzrost poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w tej dziedzinie.

4.4. Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne

Celami długoterminowymi, które przekraczają horyzont czasowy programu (2010 r.) są:

- w zakresie hałasu: ograniczenie uciążliwości hałasu poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu gwarantowanego prawem;

- w zakresie niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego: kontrola i ograniczenie emisji do środowiska promieniowania elektromagnetycznego do poziomów dopuszczalnych

Działania na lata 2003–2006:

- Rozbudowa systemów monitorowania hałasu drogowego i kolejowego.

- Wyznaczenie obszarów zagrożonych hałasem w celu podjęcia działań poprawiających klimat akustyczny w pierwszej kolejności.

- Budowa ekranów przeciwakustycznych na odcinkach dróg, gdzie występują przekroczenia.

- Izolacja budynków (np. wymiana okien) — sukcesywnie w obszarach zagrożonych hałasem.

- Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów szczególnie zagrożonych hałasem — pod zadania do realizacji do 2010 roku.

- Sporządzenie rejestrów terenów zagrożonych niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym.

- Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zagadnień niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego wraz z ewentualnymi strefami II stopnia.

Realizacja celów długoterminowych — do roku 2010 (i dalsze lata)

Hałas

Realizacja celu długoterminowego odbywać się będzie poprzez następujace cele operacyjne:

- eliminacje czynności powodujących hałas,

- stosowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych ograniczających hałas u źródła.

- Towarzyszyć temu winny następujące działania:

- poszerzenie dotychczasowego zakresu badania hałasu na obszary potencjalnie zagrożone,

- monitoring obszarów, na których podjęto przedsięwzięcia ograniczające ujemny wpływ hałasu (organizacja ruchu, budowa ekranów),

- realizację układów drogowych w węzłach komunikacyjnych dostosowanych do ograniczania i eliminacji uciążliwości hałasu,

- sukcesywne eliminowanie technologii i urządzeń przekraczających dopuszczalne normy hałasu w przemyśle i transporcie.

Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne

Osiągnięcie celu kierunkowego należy zapewnić poprzez pilne (z uwagi na wygaśnięcie z dniem 31.12.2003 r. ważności miejscowych planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego) wprowadzenie do sporządzanych obecnie planów miejscowych zapisów, dotyczących istniejących i projektowanych obiektów promieniowania niejonizującego wraz ze wskazaniem stref II stopnia (wykraczających poza granicę własności terenu). Działaniami towarzyszącymi będą badania, określające skalę zagrożenia promieniowaniem.

4.5. Gospodarka wodna

Cele priorytetowe, uwzględniające kryteria zrównoważonego rozwoju:

- uzyskanie i utrzymanie wysokiej jakości wód powierzchniowych poprzez budowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastruktura towarzyszącą,

- skuteczna ochrona dobrego stanu jakościowego wód podziemnych z jednoczesną racjonalizacją struktury ich zużycia

- przejście na całościowe gospodarowanie zasobami wodnymi, realizowane w układzie zlewniowym,

- poprawa ochrony przeciwpowodziowej,

- osiągnięcie zamierzeń programu małej retencji

- racjonalne stosowanie nawozów naturalnych i sztucznych, w celu utrzymania dobrej jakości wód powierzchniowych i podziemnych

Najistotniejszymi działaniami, warunkującymi realizację wytyczonych celów będą:

• w najbliższym okresie czasu, na lata 2003–2006

- opracowanie niezbędnej dokumentacji i planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego warunkujących pozyskanie środków pomocowych UE dla zadań planowanych do realizacji w tym okresie,

- uporządkowanie gospodarki ściekowej w szczególności: w miastach oraz na terenach cennych przyrodniczo,

- optymalizacja wykorzystania istniejących oczyszczalni ścieków — dociążenie,

- konsekwentne porządkowanie gospodarki ściekowej pozostałych miast i gmin (na obszarach przewidzianych do objęcia zbiorczymi systemami kanalizacji,

- budowa oczyszczalni indywidualnych na pozostałych terenach (w sytuacjach uzasadnionych względami ekologicznymi i ekonomicznymi),

- egzekwowanie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu na obszarach zasilania ujęć wody do picia (opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych dla ujęć, które takich dokumentacji nie mają),

- minimalizacja strat wody (sukcesywne opomiarowanie, wprowadzanie obiegów zamkniętych, modernizacja sieci przesyłowych),

- likwidacja nielegalnych zrzutów ścieków,

- ograniczanie spływu zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego z pól,

- zmniejszenie ilości stosowanych nawozów naturalnych i sztucznych,

- wyznaczenie stref dopuszczalnej zabudowy na terenach zalewowych,

- kontynuacja monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych.

• w perspektywie do 2010

- wyposażenie wszystkich aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców pow. 2000 w sieci kanalizacyjne dla ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków w sposób określony art. 43 Prawa Wodnego, zgodnie z ustaleniami krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,

- wypracowanie systemu kontroli wykorzystywania nawozów naturalnych i sztucznych,

- opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych dla wszystkich GZWP, wraz z korektą granic i zasad ich ochrony,

- konsekwentna realizacja programu małej retencji.

4.6. Gospodarka odpadami

Podstawowym celem do osiągnięcia będzie:

- zminimalizowanie ilości powstających odpadów

- wdrożenie nowoczesnego systemu wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów

Działania priorytetowe warunkujące osiągnięcie powyższych celów to:

  - wdrożenie rozwiązań systemowych z zakresu gospodarki odpadami zawartych w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego”,

  - wdrażanie bezodpadowych i małoodpadowych technologii produkcji,

  - sukcesywna likwidacja lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych nie spełniających wymogów UE,

  - rekultywacja składowisk wyłączonych z eksploatacji i nieczynnych kwater na składowiskach funkcjonujących oraz innych terenów poprzemysłowych,

  - intensyfikacja procesu wprowadzania segregacji odpadów,

  - stworzenie rynku zbytu surowców wtórnych,

  - bieżąca likwidacja dzikich wysypisk odpadów,

  - zakończenie procesu likwidacji mogilników,

  - likwidacja i unieszkodliwianie odpadów azbestowych;

  - edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami, promująca minimalizację powstających odpadów, selektywną ich zbiórkę oraz zagospodarowanie surowców wtórnych.

4.7. Poważne awarie przemysłowe

Za podstawowy cel do osiągnięcia należy uznać stworzenie skutecznego systemu zapobieganie awariom przemysłowym oraz zmniejszanie negatywnych skutków dla środowiska w przypadku ich wystąpienia

Priorytetowymi działaniami na rzecz realizacji ww. celu, będzie:

- bieżące sporządzanie przez zakłady o ryzyku wystąpienia awarii raportów o bezpieczeństwie, programów zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych oraz dostarczanie Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej informacji niezbędnych do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego,

- sporządzenie zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla istniejących zakładów w powiecie,

- uwzględnianie zagadnień wynikających z zewnętrznych planów operacyjno-ratunkowych w opracowaniach planistycznych,

- opracowanie programu informowania społeczeństwa o poważnych awariach oraz podniesienie poziomu wiedzy w tym zakresie.

4.8. Ochrona zasobów leśnych

Głównym celem polityki wojewódzkiej będzie trwale zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna, uwzględniająca:

- wzrost ilościowy i jakościowy zasobów leśnych;

- zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na warunki życia ludzi oraz na równowagę przyrodniczą;

- ochronę różnorodności biologicznej środowiska leśnego;

- szczególną ochronę lasów, które stanowią naturalne fragmenty rodzimej przyrody, chronią środowisko przyrodnicze, pełnią funkcje krajobrazowe, glebochronne i wodochronne, chronią tereny narażone na zanieczyszczenie i uszkodzenie, służą potrzebom naukowym;

- produkcję drewna oraz innych surowców i produktów, na zasadzie racjonalnej gospodarki;

- rozwój społecznych funkcji lasów z równoczesnym równoważeniem ich funkcjami ekologicznymi.

Osiągnięcie tych celów wymaga realizacji następujących działań priorytetowych:

- zwiększenie lesistości powiatu zgodnie z wojewódzkim i krajowym programem jej zwiększenia (2003–2010 i w dalszej perspektywie);

- ujęcie granicy polno-leśnej, określonej w studiach uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gmin w nowej edycji planów zagospodarowania przestrzennego (2003–2004);

- wspomaganie działań wynikających z planów urządzenia lasów wszystkich form własności jak m.in. (działania ciągłe):

- powiększenie zasobów leśnych w wyniku przebudowy drzewostanów jednogatunkowych na mieszane oraz drogą zabiegów biomelioracyjnych,

- powiększania różnorodności biologicznej w lasach na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym, między innymi poprzez wprowadzanie gatunków rodzimych, wzbogacanie składu na poziomie gatunkowych odnowień leśnych, przebudowę monokultur itp.,

- kontynuowanie programu przebudowy drzewostanów zmienionych lub silnie uszkodzonych przez zanieczyszczenia powietrza (2003–2006),

- utrzymanie wielofunkcyjności lasów i wzmożenie ich korzystnego oddziaływania na środowisko (zwiększenie funkcji wodochronnej, klimatotwórczej i glebochronnej),

- dostosowanie lasów i leśnictwa, w większym niż dotychczas zakresie, do wypełniania zróżnicowanych funkcji społecznych (np. turystycznych) — racjonalne udostępnienie lasów społeczeństwu z zachowaniem zasady niedopuszczania do zagrożenia trwałości i jakości zasobów leśnych,

- poprawy stanu i produkcyjności lasów prywatnych,

- podnoszenia świadomości społeczeństwa (w tym pracowników leśnictwa) w zakresie celów i korzyści płynących z trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej,

- powszechną i ciągłą ochronę lasów przed wyłączeniem z użytkowania leśnego (zagospodarowanie lasów na cele nieleśne w planach miejscowych może być dokonane tylko w uzasadnionych przypadkach i przy braku innych rozwiązań przestrzennych) — działania ciągłe,

- systematyczne porządkowanie ewidencji gruntów pod kątem pełnego uwzględnienia gruntów zalesionych (działania ciągłe),

- zapewnienie właściwego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (2003–2010).

4.9. Edukacja ekologiczna

Uspołecznienie tego procesu wymaga,  osiągnięcia następujących celów edukacji ekologicznej:

- podniesienie świadomości ekologicznej wszystkich grup społeczeństwa, polegające na wykształceniu nawyków wdrażania zrównoważonego rozwoju, dbałości o stan środowiska i oszczędnego korzystania z jego zasobów,

- stworzenie powszechnego dostępu do informacji dotyczących problematyki ochrony środowiska.

Działaniami priorytetowymi na rzecz realizacji ww. celów będą:

- szersze włączenie w program zajęć obowiązkowych, począwszy od wychowania przedszkolnego, a następnie w szkołach podstawowych, średnich i wyższych, zagadnień z zakresu ochrony środowiska oraz sukcesywne tworzenie sieci szkolenia fakultatywnego, udział w organizowanych olimpiadach i konkursach o tematyce ekologicznej,

- prowadzenie doskonalenia zawodowego w środowiskach kadry specjalistycznej (w tym nauczycieli, pracowników administracji rządowej i samorządowej, dziennikarzy)

- ciągłe usprawnianie koordynacji działań w zakresie wdrażania programów edukacji ekologicznej o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, prowadzenie stałego monitoringu stanu środowiska oraz usprawnianie przepływu informacji,

- promocja działań proekologicznych, poprzez stworzenie atrakcyjnego systemu zachęt i nagród finansowych dla podmiotów, instytucji, jednostek samorządowych, które podejmują działania na rzecz poprawy stanu środowiska, wdrażają przyjazne środowisku technologie, stosują odnawialne źródła energii z jednoczesną racjonalizacją kar dla podmiotów i instytucji łamiących przepisy,

- dostosowanie celów i form edukacji środowiskowej do specyfiki regionu, tożsamości lokalnej i tradycji kulturowej, a także dalsze wsparcie organizacji różnorodnych imprez i akcji promujących potrzebę racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody oraz zmiany konsumpcyjnego modelu życia,

- edukacja dorosłych oraz kształtowanie odpowiednich postaw proekologicznych poprzez: organizację studiów podyplomowych, szkoleń, wystaw, konkursów, konferencji naukowych, imprez artystycznych, przybliżających tematykę ochrony środowiska, a także egzekwowanie przepisów dotyczących jej ochrony,

- powszechna dostępność do wiadomości i materiałów o treści ekologicznej, (publikacje, broszury, witryny internetowe, foldery), rozpowszechnienie tej problematyki w mediach,

- kontynuacja i rozwijanie działalności proekologicznej organizacji pozarządowych, organizacja konkursów, rajdów edukacyjnych, warsztatów ekologicznych, ogólnodostępnych olimpiad, akcji tj.: „Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, „Obchody Dni Przyrody”, działalności wydawniczej,

- pogłębianie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez działalność edukacyjną na terenach najcenniejszych pod względem przyrodniczym we współpracy z Zarządami Parków, związkami gmin, stowarzyszeniami itp.,

- prowadzenie badań opinii publicznej, pozwalających ocenić stan wiedzy i potrzeb ekologicznych społeczeństwa,

- aktywizacja edukacji ekologicznej środowisk wiejskich, zwłaszcza w zakresie problematyki programów rolno-środowiskowych, rozwoju agroturystyki, produkcji zdrowej żywności, zalesień oraz współzależności celów środowiskowych i ekonomicznych.

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy i stopień realizacji zadań:

5.1. Wykaz krótkoterminowych (2004-2007) celów i kierunków działania na terenie gmin Powiatu Brzezińskiego

| Miasto/ Gmina | Zadanie | Termin realizacji | Szacunkowe koszty PLN | Stopień realizacji | Działania w okresie sprawozdawczym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stosunki wodne i jakość wody |
| Miasto Brzeziny | Rozbudowa sieci wodociągowej – pojedyncze przyłącza | 2004-2005 | brak danych | Zadanie zrealizowane | ---- |
|  | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej –osiedle „Szydłowiec” | 2004-2006 | 2 000 000 | Zadanie zrealizowane | Wydana kwota 2.200.239,08 |
|  | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków (budowa: komory tlenowej, zbiornika wtórnego, stacji zlewczej ścieków dowożonych, stacji dawkowania PIX) | 2004-2006 | 350 000 | b.d. | ---- |
|  | Budowa sieci kanalizacji sieci kanalizacji deszczowej o długości 1020 mb | 2004-2006 | 325 000 | Zdanie zrealizowane | Wydana kwota 325.000,00 |
|  | Inwentaryzacja lokalnych szamb | 2004-2006 | b.d. | b.d. | ---- |
| Gmina Brzeziny | Budowa oczyszczalni na bazie istniejącej biologicznej oczyszczalni ścieków | 2004-2007 | b.d. | Zadanie nie zrealizowane | Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2013 |
|  | Pomoc mieszkańcom gminy w oczyszczaniu i zabezpieczaniu istniejących przydomowych studni kopanych wraz z prowadzaniem ich rejestracji | 2004-2005 | b.d. | Zadanie nie zrealizowane | ---- |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej – 3 km Dąbrówka Duża i Zalesie | 2004- 2006 | b.d. | Zadanie nie zrealizowane | Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2015 |
|  | Bieżąca modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę (wodociągów min. 4 km ze stacji Przecław, podziemnych ujęć wody, stacji uzdatniania wody) - | 2004-2007 | b.d. | Zdanie zrealizowane | Wydana kwota w 2008r. – 26.657,00 zł |
| Gmina Dmosin | Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dmosin II o przepustowości 270 m3/dobę | 2004-2006 | b.d. | Zdanie nie zrealizowane | Zdanie przewidziane do realizacji w okresie 3.VII 2008r. do 30.09.2009r. |
|  | Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Koziołkach o przepustowości 395 m3/dobę | 2004-2006 | b.d. | Zadanie nie zrealizowane | ---- |
|  | Budowa sieci wodociągowej ze stacji w Kołacinku i Woli Cyrusowej (19 przyłączy, 5713 mb sieci, 706 m przyłączy) | 2004-2007 | b.d. | Zadanie zrealizowane | Zadanie zrealizowane w 2003r. Wydana kwota 235.486,82 zł. |
|  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (Osiny 20, Dmosin Pierwszy 11, Dmosin Drugi 17, Szczecin 6, Borki 7) | 2004-2006 | 305 000 | b.d. | ---- |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej o długości 9,2 km (obejmującej: Osiny, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Szczecin) | 2004-2006 | b.d | Zadanie jest realizowane | Zadanie znajduje się w fazie projektowania |
| Gmina Jeżów | Budowa oczyszczalni ścieków | 2004-2007 | b.d. | b.d. | ---- |
|  | Budowa 2 km kanalizacji | 2004-2007 | b.d. | b.d. | ---- |
|  | Modernizacja jednej stacji uzdatniania wody | 2004-2006 | b.d | Zadanie zrealizowane | ---- |
|  | Wymiana wodociągowej sieci azbestowej - 1,5 km | 2004-2007 | b.d. | b.d. | ---- |
|  | Budowa sieci wodociągowej - z ujęcia Jeżów 2,5 km w Jeżowie i Mikulinie | 2004-2006 | b.d. | Zadanie zrealizowane | ---- |
| Gospodarka odpadami |
| Miasto Brzeziny | Selektywna zbiórka odpadów | 2004-2008 | b.d. |  | Na terenie miasta ustawionych zostało 26 szt. pojemników do selektywnego zbierania odpadów z tworzyw sztucznych, szkła i papieru, z czego 6 szt. pojemników na odpady z tworzyw stanowi własność przedsiębiorcy. Gmina zakupiła 20 szt. pojemników (11 szt. na tworzywa, 8 szt. na szkło, 1 szt. na papier). Wydana kwota: 64.367,00 – zakup pojemników, 96.524,00 – opróżnianie pojemników W 2007 r. na terenie gminy selektywnie zebrano: 7,3 Mg odpadów z tworzyw sztucznych, 0,7 Mg papieru i tektury, 15,2 Mg odpadów ze szkła, |
| Gmina Brzeziny | Selektywna zbiórka odpadów: ustawienie 5 zestawów pojemników | 2005 | 100 000 | Zadanie nie zrealizowane | Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2009-2010 |
|  | Selektywna zbiórka odpadów: odbiór odpadów 1x m-c | ciągłe | 5 000 rocznie | Zadanie nie zrealizowane | Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2009-2010 |
| Gmina Dmosin | Wyznaczenie punktów składowania odpadów niebezpiecznych | 2004-2007 | b.d. | Zadanie nie zrealizowane | ---- |
|  | Selektywna zbiórka odpadów | 2004-2007 | b.d. | Zadanie jest realizowane | Odpady segregowane to odpady ze szkła kolorowego, białego i odpady z tworzyw sztucznych. Zbiórka surowców wtórnych organizowana jest poprzez rozstawione komplety pojemników typu „Dzwon”. W 2007r. selektywnie zebrano: 3,2 Mg odpadów z tworzyw sztucznych, 18,8 Mg odpadów ze szkła. Od 2005 r. wydano kwotę 28371,52 zł. |
| Gmina Jeżów | Selektywna zbiórka odpadów | 2004-2007 | b.d. | Zadanie jest realizowane | Na terenie gminy umieszczonych jest 8 kpl. Pojemników do zbierania selektywnego odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i szkła. Przewiduje się zakup kolejnych 22 kpl. Pojemników w celu umieszczenia ich w każdej z miejscowości na terenie gminy. W 2007r. selektywnie zebrano 1,95 Mg odpadów z tworzyw sztucznych, 7,63 Mg odpadów ze szkła. |
| Gmina Rogów | Selektywna zbiórka odpadów | 2004-2007 | b.d. | Zadanie jest realizowane | Podpisano umowę z firmą Remondis na dzierżawę 4 szt. Pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych 1 4 szt. Na szkło wraz opróżnianiem. Przeprowadzono zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (nieodpłatnie w marcu 2008r.) |
| Ochrona atmosfery |
| Miasto Brzeziny | Termomodernizacja budynków: Szkoły Podstawowej nr 1, Gimnazjum i przedszkola | 2004-2006 | 2 000 000 | Zadanie zrealizowane | Wydana kwota: 1.611.461,92 zł |
|  | Modernizacja sieci ciepłowniczej | 2004-2006 | 200 000 | b.d. | ---- |
|  | Modernizacja węzłów cieplnych - Gimnazjum | 2004-2007 | 410 000 | Zadanie jest realizowane | Wydana kwota: 144.148,00 |
|  | Modernizacja kotłowni | 2004-2006 | 320 000 | Zadanie zrealizowane | Wydana kwota: 320.000,00 |
|  | Kotłownia miejska – wymiana rur, przyłączenie budynku Szkoły Podstawowej nr 1, domu starców, przedszkola | 2005-2006 | 700 000 | b.d. | ---- |
| Gmina Brzeziny | Termomodernizacja budynków komunalnych, | 2004-2006 | 695 000 | Zadanie nie zrealizowane | Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2010-2012 |
|  | Modernizacja kotłowni | 2004-2006 |  | Zadanie nie zrealizowane | ---- |
| Gmina Dmosin | Modernizacja obecnych kotłowni | 2004-2007 | b.d. | Zadanie nie zrealizowane | ---- |
|  | Budowa stacji redukcyjnej w Osinach wraz z 3 km gazociągiem | 2004-2006 | b.d. | Zadanie nie zrealizowane | ---- |
|  | Budowa nowych ekologicznych kotłowni | 2004-2007 | b.d. | Zadanie nie zrealizowane | ---- |
| Gmina Jeżów | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy | 2004-2007 | b.d. | Zadanie zrealizowane | ---- |
|  | Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia | 2004-2007 | b.d. | Zadanie zrealizowane | ---- |
| Gmina Rogów | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy | 2004-2007 | b.d. | Zadanie zrealizowane | Zadanie zrealizowane w latach 2004-2005. Wydano kwotę 732.200,89 zł. |
|  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku Dużym | 2004-2007 | b.d. | Zadanie nie zrealizowane | ---- |
|  | Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki w Rogowie | 2004-2007 | b.d. |  | Wykonano „zamiennie” termomodernizację budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”. Wydana kwota 136258,15 zł |
|  | Rozpowszechnianie upraw wierzby energetycznej | 2004-2007 | b.d. | Zadanie w trakcie realizacji | ---- |
| Ochrona przyrody |
| Gmina Brzeziny | Zalesianie gruntów porolnych, nieekonomicznych dla rolnictwa | 2004-2007 | b.d. | Zadanie nie zrealizowane | Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2008-2011 |
|  | Rekultywacja terenów po żwirowiskach | 2005-2009 | b.d. | Zadanie nie zrealizowane | ---- |
|  | Budowa urządzenia piętrzącego wodę na istniejącej rzece | 2010-2015 | b.d. | Zadanie nie zrealizowane | ---- |
| Gmina Dmosin | Zalesianie gruntów porolnych | 2004-2007 | b.d. | b.d. | ---- |
| Gmina Rogów | Zalesianie gruntów porolnych | 2004-2007 | b.d. | Zadanie nie zrealizowane | ---- |

5.2. Wykaz długoterminowych (2004-2011) celów  i kierunków działania na terenie gmin Powiatu Brzezińskiego

| Miasto/ Gmina | Zadanie | Termin realizacji | Szacunkowe koszty PLN | Stopień realizacji | Działania w okresie sprawozdawczym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stosunki wodne i jakość wody |
| Miasto Brzeziny | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków (budowa: komory tlenowej, zbiornika wtórnego, stacji zlewczej ścieków dowożonych, stacji dawkowania PIX) | 2007-2008 | 450 000 | b.d. | ---- |
| Gmina Brzeziny | Budowa oczyszczalni lokalnej w Dąbrówce Dużej | 2007-2010 | b.d | Zadanie nie było realizowane | Zadanie przewidziane do realizacji w 2009r. |
|  | Budowa oczyszczalni na bazie istniejącej biologicznej oczyszczalni ścieków | 2007-2010 | b.d | Zadanie nie było realizowane | ---- |
|  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (ok. 1000 sztuk) | 2005-2015 | 5 000 000 | Zadanie jest realizowane | Wydano kwotę 38.126,83 zł |
|  | Bieżąca modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę (wodociągów, podziemnych ujęć wody, stacji uzdatniania wody) | 2004-2015 | b.d | Zadanie nie było realizowane | Zadanie przewidziane do realizacji w 2009r. |
| Gmina Dmosin | Przebudowa sieci wodociągowej z AC na PCV w Dmosinie (174 przyłączy, 5955 mb sieci, 4975 m przyłączy) | 2004-2015 | b.d. | Zadanie zrealizowane | Wydana kwota w 2004r. – 63.416.809 zł. |
|  | Modernizacja jednej stacji uzdatniania wody | 2007-2011 | b.d | Zdanie jest realizowane | Zadanie znajduje się w fazie projektowania |
|  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (Kołacin 54, Koziołki 16, Wola Cyrusowa Kolonia 17, Kamień 10, Kraszew 7, Teresin 16, Dąbrowa Mszadelska 14, Nadolna 6, Nadolna Kolonia 29, Rozdzielna 5, Zawady 5, Kuźmy 2, Kołacinek 40, Nowostawy Dolne 4, Lubowidza 9, Kałęczew, Wiesiołków, Grodzisk, Kraszew Wielki, Michałów – razem 44) | 2007-2015 | 1 390 000 | b.d. | ---- |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej o długości 31,0 km (obejmującej: Kołacin, Koziołki, Wola Cyrusowa, Wola Cyrusowa Kolonia, Lubowidza, Nowostawy Dolne, Nadolna, Nadolna Kolonia, Kraszew, Kamień, Nagawki, Janów, Teresin, Dąbrowa Mszadelska, Kołacinek, Rozdzielna, Borki, Ząbki, Zawady, Kuźmy, Kałęczew, Grodzisk, Michałów, Kraszew Wielki, Wiesiołków) | 2004-2011 | b.d | b.d. | ---- |
|  | Budowa 5 km sieci kanalizacji | 2006-2015 | b.d | b.d. | ---- |
| Gmina Jeżów | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 2006-2015 | b.d. | b.d. | ---- |
|  | Budowa sieci wodociągowej – z ujęcia Rewica -2 km w Taurowie | 2006-2011 | b.d. | b.d. | ---- |
|  | Modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody | 2007-2011 | b.d | b.d. | ---- |
|  | Wymiana wodociągowej sieci azbestowej - 4,0 km | 2007-2011 | b.d | b.d. | ---- |
|  | Wymiana wodociągowej sieci azbestowej - 2,0 km | 2007-2011 | b.d | b.d. | ---- |
| Gmina Rogów | Modernizacja trzech stacji uzdatniania wody | 2004-2015 | b.d | Zadanie jest realizowane | Ukończono modernizację 2 ujęć (Wągry i Kotulin), w trakcie realizacji jest modernizacja ujęcia w Przyłęku Dużym. W latach 2006-2008 wydano kwotę 96592 zł. |
|  | Przebudowa sieci wodociągowej w Przyłęku Dużym (97 odbiorców ze stacji w Olszy) | 2004-2015 | b.d | Zadanie zrealizowane | Wykonano połączenie wodociągów Olsza z Przyłękiem Dużym – wybudowano sieć wodociągową dł. 1568 mb. Wydano kwotę 86691,98 zł. |
|  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 2007-2011 | b.d | Zadanie jest realizowane | b.d. |
|  | Opracowanie projektów oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych (ewentualne rozpoczęcie budowy) | 2007-2011 | b.d | Zadanie jest realizowane | Opracowano koncepcję kanalizacji Gminy Rogów. Wydana kwota w 2008r. – 30.000 zł |
| Gospodarka odpadami |
| Miasto Brzeziny | Modernizacja i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych Brzeziny | 2004-2011 | 2 260 000 | Zadanie jest realizowane | Do 31.12.2007r. wydano kwotę 561.878,00 zł |
| Gmina Jeżów | Podjęcie przygotowań i budowa gminnego składowiska odpadów | 2007-2011 | b.d. | Zadanie nie zrealizowane | ---- |
| Ochrona atmosfery |
| Gmina Brzeziny | Gazyfikacja obszaru gminy | 2010-2015 | b.d. | b.d. | ---- |
| Gmina Dmosin | Budowa nowych ekologicznych kotłowni | 2007-2011 | b.d. | b.d. | ---- |
| Gmina Rogów | Budowa nowych kotłowni ekologicznych | 2007-2011 | b.d. | Zadanie jest realizowane | Wykonano kotłownię na gaz propan-butan dla potrzeb Urzędu Gminy Rogów |
| Ochrona przyrody |
| Gmina Brzeziny | Zalesianie gruntów porolnych, nieekonomicznych dla rolnictwa | 2004-2011 | b.d. | Zadanie nie zrealizowane | Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2008-2011 |
|  | Rekultywacja terenów po żwirowiskach | 2005-2009 | b.d | Zdanie nie zrealizowane | ---- |
|  | Budowa urządzenia piętrzącego wodę na istniejącej rzece | 2010-2015 | b.d. | Zdanie nie zrealizowane | ---- |
| Gmina Dmosin | Zalesianie gruntów porolnych | 2004-2011 | b.d | b.d. | ---- |
|  | Renowacja rowów melioracyjnych | 2004-2011 | b.d | b.d. | ---- |
|  | Budowa małej retencji na rzece Mrodze | 2004-2011 | b.d | b.d. | ---- |
|  | Rekultywacja wyrobisk po byłych żwirowniach | 2007-2011 | b.d. | b.d. | ---- |
| Gmina Jeżów | Budowa zbiornika retencyjnego „GÓRA” na rzece Rawce | 2004-2011 | b.d. | b.d. | ---- |
| Gmina Rogów | Zalesianie gruntów porolnych | 2004-2011 | b.d | Zadanie nie zrealizowane | ---- |
|  | Renowacja rowu melioracyjnego | 2007-2011 | b.d. | Zadanie jest realizowane | Wykonano prace renowacyjne na długości 2 km w ramach programu „WODA” wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzezinach. Wydano kwotę - 830 zł. |
|  | Budowa zbiornika retencyjnego „ROGÓW” na rzece Mrodze (o powierzchni zalewu 4,6 ha i pojemności retencyjnej 69 tys. m3) | 2004-2011 | b.d. | Zadanie zrealizowane | Zadanie wykonane przez SGGW AR Warszawa, pow. zalewu 4,6 ha, wyspa o pow. 0,25 ha, powiększono pojemność do 72 tys. m³. |
|  | Rekultywacja wyrobisk po byłych dzikich żwirowiskach i wysypiskach śmieci | 2007-2011 | b.d | Zadanie w trakcie realizacji | ---- |

5.3. Wykaz krótkoterminowych (2004-2007) celów i kierunków działania Powiatu Brzezińskiego

| Zadanie | Termin realizacji | Szacunkowe koszty PLN | Stopień realizacji | Działania w okresie sprawozdawczym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrona atmosfery |
| Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach | 2003-2006 | 100 000 | Zadanie nie zrealizowane | Zadanie przewidziane do realizacji w późniejszym terminie – w zależności od możliwości pozyskania środków |
| Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2 w Brzezinach | 2003-2006 | 200 000 | Zadanie zrealizowane | W 2006r. zakończono prace związane z termomodernizacją kompleksu budynków przy ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5 w Brzezinach, w których mieści się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach i Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach. Prace remontowe objęły wymianę instalacji elektrycznej, hydraulicznej i centralnego ogrzewania, remont sanitariatów, ocieplenie dachu i budynku z zewnątrz, wymianę stolarki okiennej, remont sali gimnastycznej. |
| Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach | 2003-2006 | 120 000 | Zadanie w trakcie realizacji | Sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Pozwolenie na budowę z 2008 r. poniesione koszty– 50 280 zł. Zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu DPS w Brzezinach wraz z modernizacją kotłowni, wymianą instalacji c.o. i adaptacja poddasza” przewidziane do realizacji w latach 2009-2010. Wartość kosztorysowa zadania – 2 200 tys. zł. |

5.4. Wykaz długoterminowych (2004-2011) celów i kierunków działania Powiatu Brzezińskiego

| Zadanie | Termin realizacji | Szacunkowe koszty PLN | Stopień realizacji | Działania w okresie sprawozdawczym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrona atmosfery |
| Termomodernizacja Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach | 2004-2010 | 500 000 | Zadanie zrealizowane | ---- |
| Wymiana kotłowni z węglowo-koksowej na olejową w budynku Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach | 2005-2010 | 100 000 | Zadanie w trakcie realizacji | Zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu DPS w Brzezinach wraz z modernizacją kotłowni, wymianą instalacji c.o. i adaptacja poddasza”- przewidziane do realizacji w latach 2009-2010. Wartość kosztorysowa zadania – 2 200 tys. zł |
| Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie | 2005-2010 | 100 000 | Zadanie nie zrealizowane | Zadanie przewidziane do realizacji w późniejszym terminie – w zależności od możliwości pozyskania środków |
| Gospodarka odpadami |
| Budowa systemów gospodarowania odpadami (składowisko odpadów lub Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (sortownia, kompostownia, składowisko) | 2005-2010 | 4 000 000 | Zadanie nie zrealizowane | Zadanie nie będzie realizowane. |
| Ochrona krajobrazu i zasobów przyrody |
| Leczenie i konserwacja drzew pomnikowych w Parku Podworskim we wsi Popień | 2005-2010 | 40 000 | Zadanie nie zrealizowane | Brak działań |
| Leczenie i konserwacja drzewostanu parkowego w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie | 2005-2010 | 40 000 | Zadanie nie zrealizowane | Brak działań |
| Budowa odwodnienia dróg powiatowych długości 40,00 km | 2005-2010 | b.d. | Zadanie nie zrealizowane | Brak działań |
| Tworzenie „pasów „ekologicznych”- trasy turystyczne | 2003-2010 | b.d. | Zadanie jest realizowane | Rok 2006: remont ciągu pieszo-turystycznego w Woli Cyrusowej, wydana kwota 79 916 zł. |
| Edukacja ekologiczna |
| Uzupełnianie kwalifikacji przez kadrę pracującą w Wydziale Ochrony Środowiska | 2004-2011 | b.d. (w ramach posiadanych środków własnych) | Bieżąca realizacja | Przegląd czasopism i poradników fachowych, udział w szkoleniach i seminariach |
| Rozbudowa i modernizacja systemu dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie |  |  | Bieżąca realizacja | Rok: 2007 - Zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Koszt: 6.040 zł. Począwszy od 2007 r. publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie tworzony jest za pomocą witryny Ekoportal. |
| Systematyczna analiza pozwoleń ekologicznych i spełniania nałożonych obowiązków |  |  | Bieżąca realizacja | Przegląd ustaleń oraz realizacji pozwoleń wodnoprawnych |
| Doskonalenie współpracy organów powiatu z władzami gmin, organami administracji publicznej oraz z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi |  |  | Bieżąca realizacja | Bieżąca realizacja |
| Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu poprzez: prowadzenie szkoleń, organizowanie konkursów, seminariów, wystaw itp. |  |  | Bieżąca realizacja | Bieżąca realizacja programu nauczania w szkołach będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu uwzględniająca problematykę ekologiczną. |

6. Podsumowanie

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem i jego zasobami wymaga działań zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców – w tym zakresie konieczna jest współpraca Powiatu z samorządami gminnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Wiele działań zapisanych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego niezbędne jest pozyskiwanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Znaczna część planowanych inwestycji – głównie w zakresie wodociągowania, kanalizacji, modernizacji systemu ogrzewania oraz termomodernizacji budynków została wykonana. Realizacja części zadań z powodu braku wystarczających środków została przesunięta na termin późniejszy. Niektóre zadania są w trakcie realizacji (zadania realizowane są etapami), natomiast niektóre mimo iż nie zostały zapisane w Programie, bądź ich realizację przewidziano w przyszłości (lata 2008-2011) zostały wykonane. Należy zauważyć, iż część zadań inwestycyjnych była realizowana przy udziale środków zewnętrznych, pozyskanych przez gminy (środki UE, WFOŚiGW, Kontrakt Wojewódzki itd.).

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska Samorząd Powiatu powinien w cyklu czteroletnim dokonać aktualizacji Programu Ochrony Środowiska – aktualizacja POŚ i PGO była przewidziana do końca 2007 roku. Za realizację zadań ujętych w Programie odpowiedzialny jest Zarząd Powiatu, który na bieżąco monitoruje realizację programów poprzez jednostki organizacyjne Starostwa oraz przedstawia Radzie Powiatu raport z realizacji. Raport posłuży jako dokument pomocniczy przy sporządzaniu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska.